MOROCCOCHECK

Application Mobile Touristique

Phase 4

Planning et Organisation

Roadmap et Gestion de Projet

| Durée: | 6 mois (26 semaines) |
| --- | --- |
| Sprints: | 13 sprints × 2 semaines |
| Budget: | 50,000 USD |
| Lancement: | 1er Août 2026 |

# 1. Vue d'Ensemble du Projet

## 1.1 Objectifs SMART

- Spécifique: App mobile iOS/Android complète

- Mesurable: 10k users, 5k sites, 20k check-ins/mois

- Atteignable: Stack moderne (Flutter, Node.js)

- Réaliste: Budget 50k USD, équipe 6 personnes

- Temporel: 6 mois développement, lancement Août 2026

# 2. Structure de l'Équipe

| Rôle | Charge | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 50% | Vision, Priorisation |
| Scrum Master | 100% | Facilitation, Suivi |
| Lead Developer | 100% | Architecture, Reviews |
| Mobile Dev ×2 | 100% | UI/UX Flutter |
| Backend Dev | 100% | API Node.js, DB |

# 3. Découpage en Sprints

13 sprints de 2 semaines chacun

| Sprint | Dates | SP | Thème |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 3-14 Fév | 40 | Setup Infrastructure |
| S1 | 17-28 Fév | 39 | Authentication Backend |
| S2 | 3-14 Mars | 44 | Mobile App Foundation |
| S5 | 14-25 Avr | 50 | Check-ins GPS |
| R1 | 30 Avril | - | 🚀 ALPHA RELEASE |
| S7 | 12-23 Mai | 55 | Gamification |
| R2 | 20 Juin | - | 🧪 BETA RELEASE |
| S11-13 | 7-25 Juil | 80 | Testing & Polish |
| R3 | 25 Juillet | - | ✅ RC RELEASE |

# 4. Budget Détaillé

| Poste | Montant | % Budget |
| --- | --- | --- |
| Ressources Humaines | $35,000 | 70% |
| Infrastructure & Outils | $5,000 | 10% |
| Marketing & Lancement | $10,000 | 20% |
| TOTAL BUDGET | $50,000 | 100% |

# Conclusion

Ce planning assure la réussite du projet MoroccoCheck:

- Roadmap structurée - 13 sprints, 6 mois

- Équipe optimisée - 6 personnes, rôles définis

- Méthodologie Scrum - Cérémonies complètes

- 637 Story Points - Vélocité 47 SP/sprint

- Budget 50k USD - Bien réparti

- 3 Releases - Alpha, Beta, RC

- Risques maîtrisés - Plans de mitigation

🎉 LANCEMENT : 1er AOÛT 2026 🚀